|  | Projeto Tecnológico · Registo de Entradas e Saídas |
| --- | --- |

Registo de Entradas e Saídas

da Sala de Aula

Planificação do Projeto Tecnológico  ·  Turma 2ºTPI  ·  Entrega: final de maio de 2027

| 8 semanas | 4 equipas | 6 objetivos específicos | 5 entregáveis |
| --- | --- | --- | --- |

1. Apresentação do projeto

O projeto consiste em desenvolver um sistema tecnológico para a sala de aula que permita registar, de forma simples e fiável, as entradas e as saídas de quem utiliza o espaço, guardando a data e a hora de cada ocorrência e possibilitando a sua consulta posterior.

Objetivo geral: criar uma solução funcional e fácil de usar, que resulte do trabalho colaborativo de toda a turma.

▎ Objetivos específicos

- Identificar cada pessoa de forma rápida (cartão, código QR, imagem facial)

- Registar o tipo de evento (entrada ou saída), a data, a hora, o aluno e.t.c...

- Guardar toda a informação numa base de dados organizada

- Disponibilizar uma interface de consulta com filtros por pessoa e por período

- Exportar relatórios em CSV ou PDF

- Garantir a proteção dos dados pessoais

2. Calendarização

Proposta distribuída por oito semanas, ajustável ao número real de aulas disponíveis.

Prazo final: o projeto tem de estar concluído e apresentado até ao final de maio. As 8 semanas abaixo foram contadas de trás para a frente, de 5 de abril a 28 de maio de 2027; se começarem mais cedo, basta deslocar as datas.

| Semana | Fase | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 · 5–9 abr | Levantamento de requisitos | Lista de funcionalidades e definição dos utilizadores |
| 2 · 12–16 abr | Escolha da solução e desenho | Esquema do sistema, lista de material e esboço das interfaces. A minha dica (figma). |
| 3 · 19–23 abr | Base de dados e estrutura | Base de dados criada com as tabelas de pessoas e de registos |
| 4–5 · 26 abr–7 mai | Desenvolvimento | Identificação e gravação das entradas e saídas a funcionar |
| 6 · 10–14 mai | Interface de consulta | Página ou aplicação com histórico e filtros |
| 7 · 17–21 mai | Testes e correções | Relatório de testes e erros corrigidos |
| 8 · 24–28 mai | Documentação e apresentação | Manual de utilização e apresentação final |

|  | 3. Requisitos funcionais |
| --- | --- |

- O sistema identifica a pessoa que pretende entrar ou sair. Incluindo o professor.

- O sistema regista automaticamente a data, a hora e o tipo de evento.

- Os registos ficam guardados de forma permanente na base de dados.

- Deve ser possível consultar o histórico e filtrá-lo por pessoa, dia ou período.

- Deve ser possível exportar os dados em formato CSV ou PDF.

- O acesso à consulta está limitado a utilizadores autorizados. Obviamente.

|  | 4. Soluções tecnológicas propostas |
| --- | --- |

| Área | Opções |
| --- | --- |
| Hardware | Arduino ou ESP32 com leitor RFID (RC522); em alternativa, leitor de QR com portátil ou Raspberry Pi |
| Base de dados | SQLite ou MySQL |
| Backend | Python (Flask) ou PHP |
| Interface | HTML, CSS e JavaScript |
| Alternativa só software | Formulário web onde cada aluno regista a entrada ou saída com o seu número |

|  | 5. Organização das equipas |
| --- | --- |

| Equipa de Hardware e Eletrónica Montagem do leitor, ligações e programação. | Equipa de Base de Dados e Backend Modelo de dados, criação da API e gravação dos registos. |
| --- | --- |
| Equipa de Interface Páginas de consulta, filtros e exportação de relatórios. | Equipa de Testes e Documentação Casos de teste, manual de utilização e preparação da apresentação. |

|  | 6. Modelo de dados |
| --- | --- |

| Tabela | Campos |
| --- | --- |
| Pessoa | id, nome, número cartão, identificador do cartão ou código, função |
| Registo | id, id da pessoa, tipo (entrada ou saída), data e hora |

|  | 7. Riscos e medidas de mitigação |
| --- | --- |

| Risco | Medida |
| --- | --- |
| Esquecimento de registar a saída | Definir regras claras ou fecho automático no final do dia |
| Falhas de leitura ou de ligação | Guardar os registos localmente e sincronizar mais tarde |
| Proteção de dados pessoais | Recolher apenas o necessário, limitar o acesso e informar os utilizadores |
| Atrasos no calendário | Manter margem de segurança na semana 7 |

|  | 8. Critérios de sucesso |
| --- | --- |

|  | Registo correto das entradas e saídas em testes reais |
| --- | --- |

|  | Consulta do histórico funcional e intuitiva |
| --- | --- |

|  | Documentação completa e apresentação clara |
| --- | --- |

|  | Participação equilibrada de todos os elementos da turma |
| --- | --- |

|  | 9. Entregáveis finais |
| --- | --- |

|  | Sistema funcional (hardware e software) |
| --- | --- |

|  | Base de dados com dados de teste |
| --- | --- |

|  | Manual de utilização |
| --- | --- |

|  | Relatório de testes |
| --- | --- |

|  | Apresentação final à turma |
| --- | --- |

Turma 2ºTPI  ·  Página